**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**им. Х.М. БЕРБЕКОВА»**

**КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**по дисциплине: МДК 04.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**для студентов специальности: 090205 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (по отраслям)**

**Нальчик, 2017 год**

Данные методические указания предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа

по дисциплине: **МДК 04.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

для студентов специальности: **090205 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (по отраслям)**

Подготовила- **Хапова Софья Джабраиловна, преподаватель спецдисциплин КИТиЭ КБГУ.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………4

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ………………………………..6

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ……………………10

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………… 41

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………..43

**ВВЕДЕНИЕ**

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:

* систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
* углубление и расширение теоретических знаний;
* формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
* развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
* формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
* развитие исследовательских умений;
* использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

* формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
* написание рефератов;
* подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;
* составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
* подготовка рецензий на статью, пособие;
* выполнение микроисследований;
* подготовка практических разработок;
* выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
* компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.

**КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ** ОТВЕДЕННЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ **МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности 60 ЧАСОВ**

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема занятия** | **Вид самостоятельной работы** | **Объем часов** | **Форма контроля** |
| **Раздел 1. Введение в управление проектами** | | | | |
| 1. | **Тема 1.1. Понятие управления проектами** | Презентация на тему: **«**Мегапроекты, мультипроекты» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 2. | **Тема 1.2. Цели и стратегия проекта** | Презентация на тему: «Желаемые цели проекта, необходимые цели проекта, пирамида проекта» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 3 | **Тема 1.3. Структура проекта** | Доклад на тему: «Требования, предъявляемые к структуре проекта» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| 4 | **Тема 1.4. Фазы и жизненный цикл проекта** | Доклад на тему: «Особенности реализации ИТ-проектов» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| 5 | **Тема 1.5. Процессы и функции управления проектами** | Доклад на тему: «Характеристики функций управления проектами» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| 6 | **Тема 1.6. Окружение проекта** | Доклад на тему: «Составляющие окружения проекта» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| 7 | **Тема 1.7. Участники проекта** | Реферат на тему: «Схема взаимодействия участников проекта» | 2 | Сдача реферата на проверку |
| 8 | **Тема 1.8. Управляющий проектом** | Реферат на тему: «Методы повышения квалификации управляющих проектами» | 2 | Сдача реферата на проверку |
| 9 | **Тема 1.9. Команда проекта** | Доклад на тему: «Управление проектом с помощью нескольких команд» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| 10 | **Тема 1.10. Руководство и лидерство** | Реферат на тему: «Основные стили поведения руководителей» | 2 | Сдача реферата на проверку |
| 11 | **Тема 1.11. Организационные структуры** | Доклад на тему: «Матричная организационная структура проекта» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| **Раздел 2. Специфика управления проектами различных видов** | | | | |
|  | **Тема 2.1. Корпоративные проекты и программы**  **И портфели проектов** | Реферат на тему: «Корпоративные проекты и программы»;  Реферат на тему: «Портфели проектов» | 4 | Сдача рефератов на проверку |
| 27 | **Тема 2.2. Организационные проекты** | Доклад на тему: «Организационные проекты» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| 28 | **Тема 2.3. Образовательные проекты** | Доклад на тему: «Специфика управления образовательными проектами» | 2 | Сдача доклада на проверку |
|  | **Тема 4.5. Научные и инновационные проекты** | Доклад на тему: «Научные проекты»;  Доклад на тему: «Управление инновационными проектами» | 4 | Сдача докладов на проверку |
| **Раздел 3. Методические основы управления IT-проектами** | | | | |
| 12 | **Тема 3.1. Инициация проекта** | Презентация на тему: «Шаблон протокола интервью» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 13 | **Тема 3.2. Планирование проекта** | Презентация на тему: «Выгода построения базового плана по стоимости» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 14 | **Тема 3.3. Разработка расписания** | Презентация на тему: «Шаблон формы отчета о прогрессе проекта» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 15 | **Тема 3.4. Сетевое планирование и управление** | Презентация на тему: «График загрузки ресурсов» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 16 | **Тема 3.5. Планирование обеспечения качества в проекте** | Презентация на тему: «Шаблон регистрации отклонений» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 17 | **Тема 3.6. Планирование рисков проекта** | Презентация на тему: «Шаблон плана реагирования на риски» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 18 | **Тема 3.7. Планирование человеческих ресурсов проекта** | Презентация на тему: «Оценка технических навыков членов команды исполнителей проекта» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 19 | **Тема 3.8. Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в проекте** | Презентация на тему: «Структура плана управления конфигурацией» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 20 | **Тема 3.9. Оценка реализуемости проекта** | Доклад на тему: «Шаблон оценки организационной готовности проекта» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 21 | Тема 3.10. Идентификация рисков проекта | Реферат на тему: «Подтверждение содержания проекта» | 2 | Сдача реферата на проверку |
| 22 | **Тема 3.11. Управление проектом на фазе проектирования** | Презентация на тему: «Оценка потребности в обучении пользователей» | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 23 | **Тема 3.12. Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей. Подготовка перехода к следующей фазе** | Презентация на тему:   1. Контроль рисков проекта. 2. Формы журнала ошибок и мониторинга сотрудников | 2 | Демонстрация презентации на занятии |
| 24 | **Тема 3.13.** [**Управление проектом на фазе разработки и внедрения**](http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11407) | Доклад на тему: «Журнал открытых вопросов» | 2 | Сдача доклада на проверку |
| **Раздел 4. Программное обеспечение проектной деятельности** | | | | |
| 31 | **Тема 4.1. Платные системы управления проектами** | Рефераты на тему:   1. SureTrak Project Manager 2. Primavera Project Planner | 2 | Сдача рефератов на проверку |
| 32 | **Тема 4.2. Бесплатные системы управления** | Реферат на тему: «Преимущества и недостатки бесплатных систем управления проектами» | 2 | Сдача реферата на проверку |

**УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ**

***Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций***

**Тема 1.1. Понятие управления проектами  
Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему: «**Мегапроекты, мультипроекты».

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Мегапроекты
2. Мультипроекты

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.2. Цели и стратегия проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** Желаемые цели проекта, необходимые цели проекта, пирамида проекта.

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Необходимые цели проекта
2. Желаемые цели проекта
3. Явные и неявные цели проекта
4. Стратегия проекта
5. Пирамида проекта

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.3. Структура проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Требования, предъявляемые к структуре проекта»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Структура проекта
2. Декомпозиция работ проекта
3. Требования, предъявляемые к структуре проекта

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.4. Фазы и жизненный цикл проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Особенности реализации ИТ-проектов»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Структура проекта
2. Декомпозиция работ проекта
3. Требования, предъявляемые к структуре проекта

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.5. Процессы и функции управления проектами**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Характеристики функций управления проектами»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Управление замыслом проекта
2. Управление предметной областью
3. Управление проектом по временным параметрам
4. Управление стоимостью и финансированием проекта
5. Управление качеством
6. Управление рисками проекта
7. Управление человеческими ресурсами
8. Управление материальными ресурсами
9. Управление изменениями
10. Управление безопасностью проекта
11. Правовое обеспечение
12. Управление конфликтами
13. Управление коммуникациями
14. Бухгалтерский учет

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.6. Окружение проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Составляющие окружения проекта»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Внутренняя среда проекта
2. Ближнее окружение проекта
3. Дальнее окружение проекта

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.7. Участники проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Схема взаимодействия участников проекта»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Управляющий проектом
2. Команда проекта
3. Внешние силы, оказывающие влияние на проект

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.8. Управляющий проектом**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Методы повышения квалификации управляющих проектами»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Практическая работа над проектами
2. Профессиональное образование и самообразование
3. Организационное развитие

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.9. Команда проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Управление проектом с помощью нескольких команд»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Управляющий разработкой проекта
2. Управляющий предметной областью проекта
3. Управляющий ресурсным обеспечением проекта

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.10. Руководство и лидерство**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Основные стили поведения руководителей»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Руководство и лидерство
2. Директивный стиль управления
3. Недирективный стиль управления
4. Основные стили поведения руководителей

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 1.11. Организационные структуры**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Матричная организационная структура проекта»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Матричная организационная структура, основные понятия и определения
2. Недостатки матричной организационной структуры
3. Достоинства матричной организационной структуры

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления доклада, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

***Раздел 2. Специфика управления проектами различных видов***

**Тема 2.1. Корпоративные проекты и программы и портфели проектов**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Критерии оценки механизмов корпоративного управления»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Понятие корпоративных проектов
2. Оптимальность с позиций корпорации в целом.
3. Эффективность с позиции корпоративного центра.
4. Манипулируемость, то есть возможность предоставления недостоверной информации от подразделений корпоративному центру.
5. Возможность образования коалиции подразделений.
6. Сложность реализации механизма управления.

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Формирование портфеля проектов»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Понятие портфеля проектов
2. Зависимость проектов
3. Фиксированность портфеля
4. Решаемая задача

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 2.2. Организационные проекты**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Управление организационным проектом»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

### Понятие организационного проекта

### Субъект деятельности

### Предмет деятельности

### Процесс изменений

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 2.3. Образовательные проекты**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Специфика управления образовательными проектами»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Понятие образовательных сетей и комплексов
2. Управление составом и структурой образовательных учреж­дений и образовательных программ (задача структурной оптимиза­ции);
3. Управление пропускными способностями ОУ (задача пото­ковой оптимизации);
4. Управление ресурсными ограничениями (задача распределе­ния ресурсов);
5. Управление персоналом ОУ (задача мотивационного управ­ления).

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 2.4. Научные и инновационные проекты**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Научные проекты, их классификация»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

### Понятие научных проектов

### Классификация научных проектов

### Процесс реализации

### Задачи управления научными проектами

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Жизненный цикл инновационных проектов »

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Понятие «инновационных проектов»
2. Управление предметной областью
3. Оценка реализуемости проектного расписания фундаментальные исследования (ФИ),
4. прикладные исследования (ПИ),
5. опытно-конструкторские разработки (ОКР),
6. внедрение в производство.

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

***Раздел 3. Методические основы управления IT-проектами***

**Тема 3.1. Инициация проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Шаблон протокола интервью»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

Необходимо рассмотреть и описать следующие пункты протокола интервью:

1. Управление документом
2. Информация о встрече
3. Участники встречи
4. Результаты обсуждения
5. Статус протокола
6. Информация о следующей встрече

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.2. Планирование проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Шаблон сметы проекта»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Проверка качества составления сметы проекта
2. Разработка базового плана по стоимости проекта
3. Построение базового плана по стоимости
4. Выгоды построения базового плана по стоимости

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.3. Разработка расписания**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Организация управления расписанием проекта»

**Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:**

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Исходная информация для процесса управления расписанием
2. Система управления изменениями расписания
3. Измерение эффективности
4. Анализ отклонений
5. Сравнительные диаграммы расписания
6. Линия исполнения

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.4. Сетевое планирование и управление**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «График загрузки ресурсов»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Сетевое планирование
2. Календарное планирование
3. Диаграмма Ганта
4. График загрузки ресурсов
5. Оперативное управление

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.5. Планирование обеспечения качества в проекте**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Организация управления качеством»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Определение обеспечения качества
2. Процесс обеспечения качества
3. Контрольные списки
4. Форма представления результатов контроля качества
5. Аудит качества
6. Регистрация отклонений

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.6. Планирование рисков проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «План реагирования на риски»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Идентификация риска
2. Реестр рисков
3. Расширенный журнал рисков
4. Форма регистрации риска

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.7. Планирование человеческих ресурсов проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Реестр навыков»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Определение реестра навыков
2. Шкала рейтингов критичности и способностей
3. Реестр навыков для членов команды исполнителей
4. Реестр навыков члены команды управления проекта
5. Реестр технических компетенций

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.8. Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в проекте**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Плана управления конфигурацией»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Введение в план УК
2. Конфигурационное управление программным продуктом
3. Программа конфигурационного управления
4. Конфигурационная идентификация
5. Учет состояния конфигурации
6. Этапы
7. Обучение и ресурсы
8. Субподрядчики и контроль программного обеспечения со стороны поставщиков

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.9. Оценка реализуемости проекта**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка доклада на тему:** «Gap-анализ»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

### Управление предметной областью Оценка реализуемости проектного расписания

### Оценка доступности и загрузки человеческих ресурсов

### Оценка организационной готовности

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

###### Тема 3.10. Идентификация рисков проекта

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Подтверждение содержания проекта»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Описание содержания проекта;
2. Словарь *ИСР*;
3. План управления содержанием проекта;
4. Результаты поставки.

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.11. Управление проектом на фазе проектирования**

**Задание для самостоятельной работы:**

### Подготовка презентации на тему: «Руководство и управление исполнением проекта»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Процедура управления работами
2. Процедура управления качеством
3. Процедура управления рисками
4. Процедура управления проблемами и открытыми вопросами
5. Процедура управления отчетностью о деятельности

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.12. Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей. Подготовка перехода к следующей фазе**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка презентации на тему:** «Контроль рисков проекта.

Формы журнала ошибок и мониторинга сотрудников»

Последовательность выполнения самостоятельной работы студента:

1. Изучить данные методические указания и требования к оформлению презентаций;
2. Изучить предложенные преподавателем литературные источники или найти их самостоятельно (в библиотеке, сети интернет и т.д.);
3. Создать презентацию

При выполнении работы необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Мониторинг рисков
2. Пересмотр рисков
3. Аудит рисков
4. Анализ отклонений и трендов
5. Анализ резервов
6. Совещания по текущему состоянию

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать требования к оформлению презентаций, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым материалом, свободно выражающему основные вопросы темы.

Оценка 4 выставляется студенту в недостаточно полном объеме отразившему основные вопросы данной темы.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Тема 3.13.** [**Управление проектом на фазе разработки и внедрения**](http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11407)

**Задание для самостоятельной работы:**

#### Подготовка доклада на тему: «Реализация цикла тестирования»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию доклада (требования к написанию доклада прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы доклада, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении доклада необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Функциональное тестирование
2. Первое интеграционное тестирование
3. Второе интеграционное тестирование

Доклад должен содержать от 4 до 6 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание доклада отводится одна неделя, по истечении которой доклад должен быть сдан на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления докладов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в докладе материалом, свободно выражающему основные вопросы доклада.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления доклада и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

***Раздел 4. Программное обеспечение проектной деятельности***

**Тема4.1. Платные системы управления проектами**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «SureTrak Project Manager, Primavera Project Planner»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Системы календарного планирования и контроля
2. Системы начального уровня
3. MS Project
4. Time Line
5. SureTrak
6. Project Manager
7. Primavera Project Planner
8. Open Plan
9. Spider Project

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
2. www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml- Валерий Вязовой, системы управления проектами
3. freeanalogs.ru/Office/?topic=ProjectManagement- Бесплатные аналоги система управления проектами

**Тема 4.2. Бесплатные системы управления проектами**

**Задание для самостоятельной работы:**

**Подготовка реферата на тему:** «Преимущества и недостатки бесплатных систем управления проектами»

При выполнении работы необходимо ознакомиться с требованиями к содержанию и написанию реферата (требования к написанию реферата прилагаются), выбрать источники, изучить содержание темы реферата, составить план работы, определиться с объемом излагаемого материала по каждому пункту плана.

При выполнении реферата необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Примеры бесплатных систем управления проектами
2. Структура и принцип работы
3. Преимущества бесплатных систем управления проектами
4. Недостатки бесплатных систем управления проектами

Реферат должен содержать от 10 до 15 листов машинописного текста, быть оформлен в соответствии с требованиями.

На написание реферата отводится одна неделя, по истечении которой реферат должен быть сдать на проверку.

**Требования к результатам работы:**

В результате выполнения задания студент должен знать правила оформления рефератов, уметь работать с литературой, отбирать материал по степени важности, выделять основные моменты обозначенной темы.

**Критерии оценки:**

Оценка 5 выставляется студенту выполнившему работу в соответствии с требованиями, владеющему излагаемым в реферате материалом, свободно выражающему основные вопросы реферата.

Оценка 4 выставляется студенту, допустившему незначительные отклонения от правил оформления реферата и в недостаточно полном объеме отразившему основные пункты плана.

Оценка 3 выставляется студенту, допустившему грубые ошибки в изложении материала и его оформлении.

Оценка 2 выставляется студенту, не выполнившему работу в указанный срок без уважительных причин.

**Рекомендуемая литература**:

1. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
2. www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml- Валерий Вязовой, системы управления проектами
3. freeanalogs.ru/Office/?topic=ProjectManagement- Бесплатные аналоги система управления проектами

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы**

**Основная литература**

1. Новиков ДА.- Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007г.
2. Грекул В.- Методические основы управления ИТ-проектами, Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2011год
3. Скороход С.-Управление проектами средствами Microsoft Project- Интернет- Университет Информационных Технологий- дистанционное образование, 2019год
4. Заренков В.А.- Управление проектами, Москва, изд-во АСВ ,2010г.

**Дополнительная литература**

1. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA, Компьютерное издательство Диалектика, 2008 – 414 стр 10.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем 11.
3. Грекул В.И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н.Л., Управление внедрением информационных систем, М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008 – 223 стр 12.
4. Демарко Т., Листер Т., Человеческий фактор. Успешные проекты и команды,Символ-Плюс, 2005 г. – 256 с13.
5. Ильин В., Руководство качеством проектов. Практический опыт. Вершина, Санкт-Петербург, 2006 стр. 14.
6. Козлов П.М., Круглов М.Г., [Управление качеством проектов корпоративных информационных систем](http://www.iteam.ru/publications/quality/section_85/article_558/), Интернет-портал – 2002 год, стр.16.
7. Набор инструментов для управления проектами, Академия АйТи ДМК Пресс Москва, 2006 – 714 стр 19.
8. Новичков А., [Разработка плана управление конфигурацией](http://www.intuit.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%3A%20http%3A/%252Fwww.ibm.com/developerworks/ru/library/plan-uk/index.html), Электронный журнал – 2007. – 10 апр 20.
9. Ньюэл М., Управление проектами. Руководство по подготовке к сдаче сертикафиционного экзамена (PMP), Кудиц-Образ Москва 2006, стр.21.

**Интернет ресурсы**

1. <http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info>
2. <http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/info>
3. <http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info>
4. [www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml](http://www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml)
5. freeanalogs.ru/Office/?topic=ProjectManagement
6. www/knigafund.ru- ЭБС «КнигаФонд»

**Перечень методических указаний, разработанных преподавателем**

1. Методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельных работ

4. Методические рекомендации по выполнению производственной практики

4. Варианты тестовых заданий по дисциплине для подготовки к рубежному контролю.

5. Вопросы дифференцированного зачета и экзамена

**Приложение 1**

**Требования к оформлению доклада**

**Объём доклада** – **от 4 до 6 полных страниц** **текста формата А4**, подготовленных в текстовом редакторе *Microsoft* *Word*:

* ориентация страницы – книжная;
* границы текста (поля): слева – 3,0 см; сверху и снизу – 2,0 см; справа – 1,5 см;
* страницы не нумеруются.

**Доклад должен быть тщательно отредактирован.**

При оформлении доклада следует руководствоваться основными положениями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 7.0.5-2008 (ГОСТ 7.1-84) и правилами ЕСКД, предъявляемыми к оформлению текстовых документов.

**Требования к оформлению названия доклада**

* К названию доклада применить стиль ЗАГОЛОВОК 1
* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 14, жирный
* Выравнивание: по центру
* Отступы: перед заголовком 12, за заголовком 12

**Пример:**

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

**Требования к оформлению информации об авторах доклада**

* Выравнивание: по центру
* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 12, обычный
* Отступы: перед заголовком 12, за заголовком 12

**Пример:**

Иванов А.Ю.  
ОАО «Название Организации»

**Требования к оформлению заголовков в докладе**

* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта:  
  - для заголовков первого уровня 12, жирный, все буквы большие  
  - для заголовков второго уровня 10, жирный  
  - для заголовков третьего уровня 10, жирный
* Выравнивание: по левому краю
* Отступы: перед заголовком 12, за заголовком 12
* Нумерация заголовков:  
  1.   
  1.1.  
  1.1.1.

**Пример:**

1.1. Тенденции на рынке электроэнергетики  
1.1.1. Тенденции на рынке электроэнергетики

**Требования к тексту доклада**

* Набор текста в редакторе Word (версии 2007) для Windows
* Объем доклада не более 6 страниц
* В заключении краткая информация об авторах

**Требования к оформлению текста доклада**

* Размер бумаги: А4
* Поля страницы:  
  - верхнее, нижнее - 2.0 см  
  - левое, правое - 2.5 см  
  - колонтитулы - 1.25 см  
  - ориентация книжная
* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 10, обычный
* Межстрочное расстояние: одинарное
* Выравнивание текста: по ширине
* Красная строка: 1.25 см

**Пример:**

Сингулярность поглощает изотопный газ, хотя этот факт нуждается в дальнейшей тщательной экспериментальной проверке. Вещество концентрирует квантово-механический гидродинамический удар, в итоге возможно появление обратной связи и самовозбуждение системы. Силовое поле потенциально. Лазер, в рамках ограничений классической механики, индуцирует фронт, в итоге возможно появление обратной связи и самовозбуждение системы.

**Требования к оформлению буллитов/перечислению:**

* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 10, обычный
* Выравнивание текста: по ширине
* Для буллитов:
* Обозначения уровней:  
  1  
  2  
  3
* Для перечисления:
* Обозначения уровней:  
  1 уровень – 1., 2., 3....  
  2 уровень – 1), 2), 3)...  
  3 уровень – А), Б), В)...

**Пример:**

Использование технологий:  
Технология 1, включающая:  
Технология А, включающая:  
Технология Б.  
Технология 2.  
  
Использование технологий:  
1. Технология 1, включающая:  
1) Технология А, включающая:  
А) Технологию Б;  
Б) Технологию В.  
2. Технология 2.


**Требования к оформлению рисунков**

* Толщина линий на рисунках: не менее 1 пункта
* Рисунки должны быть черно-белыми
* Шрифт текста на рисунках: Times New Roman
* Размер шрифта: 10
* Выравнивание рисунков: по центру
* Толщина рамки рисунка: 1
* Цвет рамки: черный
* Рисунки должны быть выполнены в формате Visio или любом другом графическом редакторе (в формате gif, tiff, jpg, рсх, png)
* Все встроенные в доклад рисунки должны быть дополнительно представлены отдельными файлами

**Требования к оформлению подписи к рисункам**

* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 10
* Выравнивание: по центру
* Отступы: перед подписью 6, за подписью 6
* Расположение подписи к рисункам: под рисунком
* Формат названия рисунков: Рис. N. Название рисунка.


**Пример:**



**Требования к формулам**

* Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 , либо вставлены в виде рисунка (см. требования к оформлению рисунков, ограничение рамкой не нужно)
* Максимальный размер шрифта: 10
* Справа от всех формул у правого края страницы необходимо проставить нумерацию в формате: (номер формулы)

**Пример:**



**Требования к оформлению таблиц**

* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 10, для заголовков таблицы - жирным, для текста таблицы - обычным
* Граница таблицы: 1
* Выравнивание таблицы: по центру
* Выравнивание текста в ячейках:  
  - для заголовков таблицы - по центру   
  - для текста таблицы - по левому верхнему краю

**Пример:**



**Требования к оформлению ссылок на литературу в тексте**

* В тексте ссылки на литературу задаются в квадратных скобках: [1], [2], и т.д.

**Требования к оформлению списка литературы**

* Шрифт: Times New Roman
* Размер шрифта: 10
* Отступы: перед подписью 6, за подписью 6

**Пример:**

[1]    Чернобровое Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем.- М.: Энергоатомиздат, 1998.  
[2]    Патент РФ №2033622. МКИ GO 1R31/11, Н02НЗ/28. Способ определения места и характера повреждения линии электропередачи с использованием ее моделей / Лямец Ю.Я., Антонов В.И., Ефремов В.А., Нудельман Г.С, Подшивалин Н.В. Опуб. в Б.И. 1995. №16 (приоритет от 3.05.1989). (шрифт 10 без красной строки, отступ 0,5 см)

**Приложение 2**

**Требования к оформлению реферата**

Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких произведениях идей и т. п.  
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к научной работе. Эти требования регламентируются государственными стандартами, в частности:

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

**Общие требования к оформлению рефератов.**

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроизводятся.

Общий объём работы - 10—15 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. Титульный лист оформляется по [**указанному образцу**](http://antonnazarov.narod.ru/obrazec_oformlenia_titlist.rtf).

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки.

**Целью**реферативной работы является приобретение навыков работы с литературой, обобщения литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы.

**Реферат должен содержать:**

титульный лист,

оглавление,

введение,

основную часть (разделы, части),

выводы (заключительная часть),

приложения,

пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.

В начале реферата должное быть **оглавление**, в котором указываются номера страниц по отдельным главам.

Во **введении** следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора).

**Основная часть** должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая.

**I глава.** Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата.

**II глава.** Основная научная часть реферата. Здесь в логической последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц).

Все **сноски и подстрочные примечания** располагаются на той же странице, к которой они относятся.

**Оформление цитат.**Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

**Оформление перечислений.**Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению.

**Оформление ссылок на рисунки.**Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например "№", например: "рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или " график....приведен на рисунке 2". Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица показывает, что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде **приложения** к работе.

**Оформление таблиц.**Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце.

**Выводы (заключительная часть)** должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п.

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста.

В конце работы прилагается **список используемой литературы**. Литературные источники следует располагать в следующем порядке:

энциклопедии, справочники;

книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы);

газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер издания, номер страницы).

**Формат.**Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту.

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть помещено в начале работы.

**Заголовки.**Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.

**Нумерация.**Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

**Титульный лист.**В верхней части титульного листа пишется, в какой организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения.

**Библиография**  
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих элементов:

основного заглавия;

обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;

сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;

сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;

при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами с пробелами до и после них;

места издания, отделенного точкой и тире;

имени издателя, отделенного двоеточием;

даты издания, отделенной запятой.

Примеры (см. Примечание ).

ПРИМЕЧАНИЕ

Список элементов библиографической записи сокращен

**Книга, имеющая не более трех авторов:**

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005.

**Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.:**

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.: Высшая школа, 2005. — Т. 2.

**Статья из сборника:**

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366.

**Статья из журнала:**

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12.

**Электронное издание:**

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998.

**Интернет-ресурс:**

Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. — (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html).

**Приложение 3**

**Рекомендации по созданию презентации**

Общие требования к презентации:

* Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
* Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора;
* Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
* Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
* В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов.
* Последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список литературы.

**Практические рекомендации по созданию презентаций**

Создание презентации состоит из трех этапов:

*I.      Планирование презентации*– это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:

1.      Определение целей.

2.      Определение основной идеи презентации.

3.      Подбор дополнительной информации.

4.      Планирование выступления.

5.      Создание структуры презентации.

6.      Проверка логики подачи материала.

7.      Подготовка заключения.

*II.      Разработка презентации*– методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

*III.      Репетиция презентации –*это проверка и отладка созданной презентации.

**Требования к оформлению презентаций**

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

**Оформление слайдов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стиль** | ·         Соблюдайте единый стиль оформления  ·         Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  ·         Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). |
| **Фон** | Для фона предпочтительны холодные тона |
| **Использование цвета** | ·         На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.  ·         Для фона и текста используйте контрастные цвета.  ·         Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  Таблица сочетаемости цветов в приложении. |
| **Анимационные эффекты** | ·         Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде.  ·         Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. |

**Представление информации:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание информации** | ·         Используйте короткие слова и предложения.  ·         Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  ·         Заголовки должны привлекать внимание аудитории. |
| **Расположение информации на странице** | ·         Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  ·         Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  ·         Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. |
| **Шрифты** | ·         Для заголовков – не менее 24.  ·         Для информации не менее 18.  ·         Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  ·         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  ·         Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание.  ·         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). |
| **Способы выделения информации** | Следует использовать:   * рамки; границы, заливку; * штриховку, стрелки; * рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. |
| **Объем информации** | ·         Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.  ·         Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. |
| **Виды слайдов** | Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:   * с текстом; * с таблицами; * с диаграммами. |

**Критерии оценивания презентации**

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Название критерия** | **Оцениваемые параметры** |
| Тема презентации | Соответствие темы программе учебного предмета, раздела |
| Дидактические и методические цели и задачи презентации | Соответствие целей поставленной теме  Достижение поставленных целей и задач |
| Выделение основных идей презентации | Соответствие целям и задачам      Содержание умозаключений         Вызывают ли интерес у аудитории       Количество |
| Содержание | Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях     Все заключения подтверждены достоверными источниками    Язык изложения материала понятен аудитории      Актуальность, точность и полезность содержания |
| Подбор информации для создания проекта – презентации | Графические иллюстрации для презентации      Статистика       Диаграммы и графики        Экспертные оценки          Ресурсы Интернет        Примеры        Сравнения       Цитаты и т.д. |
| Подача материала проекта – презентации | Хронология      Приоритет       Тематическая последовательность       Структура по принципу «проблема-решение» |
| Логика и переходы во время проекта – презентации | От вступления к основной части      От одной основной идеи (части) к другой       От одного слайда к другому        Гиперссылки |
| Заключение | Яркое высказывание - переход к заключению        Повторение основных целей и задач выступления        Выводы      Подведение итогов      Короткое и запоминающееся высказывание в конце |
| Дизайн презентации | Шрифт (читаемость)       Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков)        Элементы анимации |
| Техническая часть | Грамматика       Подходящий словарь        Наличие ошибок правописания и опечаток |

**Критерии оценивания презентаций**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры оценивания презентации** | **Выставляемая оценка** |
| Связь презентации с программой и учебным планом |  |
| Содержание презентации. |  |
| Заключение презентации |  |
| Подача материала проекта – презентации |  |
| Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) |  |
| Наличие импортированных объектов из существующих цифровых образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office |  |
| Графический дизайн |  |
| Техническая часть |  |
| Эффективность применения презентации в учебном процессе |  |
| **Итоговая оценка:** |  |